**Gerencia Canales y Comercio Electrónico**

Departamento de Canales Electrónicos Externos

**Asunto: Seguimiento proyecto Nueva Banca Móvil**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha** | **30 de Diciembre de 2013** |
| **Hora Inicio** | **17:00 hrs** |
| **Hora termino** | **17:30 Hrs** |
| **Lugar** | **Gerencia Canales / Huerfanos 740 Piso 7 Sur / Gerencia Canales Remotos** |

**Participantes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Asiste** | **Nombre** | **Asiste** |
| Rodrigo Tonda | SI | Patricio Silva | SI |
| Marco Ríos | SI | Boris Fernandois | SI |
| Sergio Cerda | SI | Carolina Pacheco | SI |
| Giovanna Hernández | SI | Claudia Pizarro | SI |
| Paula Soto | Si | Luis Perez (Reemplazo Julio Bahamondez) | SI |
| Rodrigo Palma | SI |  |  |

**Temas tratados - Resumen**

|  |
| --- |
| * PS realiza una presentación en la cual muestra la estrategia de Salida a Producción de la Nueva Banca Móvil.   Se destaca que se realizará un pre-lanzamiento sólo con 50 clientes con alta tasa de uso y 50 funcionarios en febrero sin publicidad en los medios.  El Lanzamiento oficial se espera para el mes de Abril previa evaluación de los resultados en el prelanzamiento o etapa de retroalimentación.  RT indica que sólo falta el plan de medios, Maquetas y presupuestos. |
| * MR presenta los avances del proyecto Nueva Banca Móvil:   Se declara un atraso de 12 días.  Se determina como fecha de salida a producción el día 29 de Enero si no existen más inconvenientes. |
| * Se muestran los avances de proyectos 2014 con metodología Agile:   Se exponen los nombres de Proyectos del Product Backlog 2014 que se estiman como de menor tiempo de desarrollo.  Se muestran los avances y modificaciones en el proyecto de SoftToken.  Con respecto a proveedor de SofToken, RT indica que dado que los dos proveedores se encuentran muy equilibrados en su evaluación, debemos quedarnos con quien provee la flexibilidad de desarrollo.  Se expone como duda si comenzar con un SofToken multicanal o sólo concentrar los esfuerzos iniciales en Banca Móvil. RT determina que se debe partir sólo con Banca Móvil. |

**Compromisos - Acuerdos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Acuerdos** | **Responsable** | **Fecha Compromiso** |
| Avance de plan de medios, maquetas y presupuestos. | Patricio Silva | 14 de Enero 2014 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Próxima reunión** | |
| Fecha | Martes 07 de Enero de 2014 |
| Hora | 16:00 Hrs |
| Lugar | Gerencia Canales / Huérfanos 740 Piso 7 Sur / Gerencia Canales Remotos |
| Agenda | 1. Seguimiento del Proyecto 2. Avances Metodología Ágil Banca Móvil. |