**Gerencia Canales y Comercio Electrónico**

Departamento de Canales Electrónicos Externos

**Minuta**

**Asunto: Seguimiento proyecto Nueva Banca Móvil**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha** | **18 de Junio 2013** |
| **Hora Inicio** | **17:00** |
| **Hora termino** | **18:00** |
| **Lugar** | **Estado 260, piso 2, sala 2** |

**Participantes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Asiste** | **Nombre** | **Asiste** |
| Carolina Pacheco | Sí | Fernando Barraza | Sí |
| Marjorie Carriel | Sí | Rodrigo Palma | No |
| Alejandro Silva | Sí | Patricio Silva | Sí |
| Corina Hernández | Sí | Fernando Pereira | No |
| Paula Soto | Sí | Giovanna Hernández | No |
| Alejandro Figueroa | Sí | Marcela Ferrada | Sí |
| Francisco Jofré | Sí | Denis Harwardt | Sí |

**Temas tratados - Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Documento DR | Se envió diagramas solicitados por Eduardo Calderón, pero pidió más información la cual está siendo recabada.  Para no seguir retrasando el cierre del documento, se acuerda con Alejandro Figueroa que se firme el DR, con la indicación que en el DEF se detalle los informes que serán requeridos para contabilidad. | | Casos de Uso | Se entregaron los casos de uso para que los firme el usuario. | | QA | Se coordinará reunión con Pablo Becerra y la empresa Sentra para explicar las diferencias entre las 2 cotizaciones presentadas y llegar a un acuerdo. | | Desarrollos BUS y Clave Dinámica | Se confeccionó el DERE para el comienzo de los desarrollos antes de la firma de los contratos. | | Control de Seguridad  (Integración Trusteer) | Reunión con Cristián Fuentes y experto Trusteer el miércoles 19 de junio. | | Wireframes y diseño | Con respecto a los wireframes para tablets entregados, SAP indició que sólo se considera el menú fijo y la pantalla home dentro del alcance del proyecto. Una vez que entreguen todos los wireframes evaluarán qué significa la incorporación de estos. | | Requerimiento Captaciones | No se considerarán tasas especiales para el canal banca móvil  La validación de la tasa máxima se debe resolver por servicio no por canal. | | Proyecto Nuevo Login | Se levanta el tema a petición de Francisco Pereira por el posible impacto que podría tener en el proyecto. Se indica que el proyecto Nuevo Login debería contemplar dentro de su alcance las modificaciones de la aplicación de Banca Móvil. | | Proyecto NMO fase 2 | Se levanta alerta por posibles problemas de ambiente dado que las fechas de implementación de los proyectos difieren en sólo un mes y actualmente se cuenta con un solo ambiente de certificación. | |

**Compromisos - Acuerdos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Acuerdos** | **Responsable** | **Fecha Compromiso** |
| Cerrar el DR para la próxima | G. Demanda - Operaciones | 21/06/2012 |
| Definir empresa para Certificación | Fábrica | 28/06/2012 |
| Aclarar con Regina Araki los requerimientos adicionales para funcionalidad de Captaciones | G. Demanda – B. Electrónica | 24/06/2012 |
| Entrega de información solicitada por Eduardo Calderón | Fábrica | 21/06/2013 |
| Firma casos de uso por usuario | B. Electrónica | 21/06/2013 |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Próxima reunión** | |
| Fecha | 25 de junio |
| Hora | 17:00 a 18:00 hrs. |
| Lugar | Estado 260, piso 2, sala 2 |
| Agenda |  |