**Gerencia Canales y Comercio Electrónico**

Departamento de Canales Electrónicos Externos

**Minuta**

**Asunto: Seguimiento proyecto Nueva Banca Móvil**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha** | **23 de Julio 2013** |
| **Hora Inicio** | **17:00** |
| **Hora termino** | **18:00** |
| **Lugar** | **Estado 260, piso 2, sala 2** |

**Participantes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Asiste** | **Nombre** | **Asiste** |
| Carolina Pacheco | Sí | Fernando Barraza | Sí |
| Marjorie Carriel | Sí | Rodrigo Palma | No |
| Alejandro Silva | Sí | Patricio Silva | Sí |
| Corina Hernández | Sí | Fernando Pereira | No |
| Paula Soto | No | Giovanna Hernández | Sí |
| Alejandro Figueroa | Sí | Marcela Ferrada | No |
| Marco Ríos | Sí | Denis Harwardt | Sí |
| Luis Maldonado | Sí |  |  |

**Temas tratados - Resumen**

|  |  |
| --- | --- |
| Google Analitycs | Se está a la espera de evaluación comercial de SAP. Se solicitará fecha de entrega de evaluación. |
| Estado Actual | SAP informa que mantiene el 4% de atraso, se estima recuperar en las siguientes iteraciones. |
| Ambiente QA | * Solicitado apoyo a SAP para instalación. Se reunirán el lunes 29 en una call conference. * Se levantará riesgo de cumplimiento del proyecto si no se termina en una semana más. |
| COC Nueva Banca Móvil | * Para el requerimiento de contabilidad se había definido de utilizar una transiente para no impactar las fechas del proyecto. * Se ha generado un DR para incorporar la solución definitiva. * Se presentó alternativa de transiente al cliente, la cual no aceptó. * Se evaluará el esfuerzo de la solución definitiva para presentarla al cliente. * Se informa que actualmente las TEF se encuentran en periodo de *freezing* hasta el desarrollo de la Nueva TEF, lo que implicaría esperar al desarrollo de ese proyecto. * Gestión del cambio revisará esto además de las alternativas de solución para la Recaudación y la Captación. |
| Control de Seguridad | * SAP confirmó que su solución contempla todos los aspectos de seguridad dentro de la aplicación. * El Departamento de Seguridad está levantando el requerimiento de seguridad. * Se realizará evaluación de seguridad de la Banca Móvil actual y se comparará con lo indicado por SAP. * En caso de requerir mayor seguridad, se incorporará en un proyecto posterior. |
| Alertas del proyecto | * Además de las alertas mencionadas, se levantan como alertas.   + Datos de prueba para desarrollo. Se levantará que datos pueden usarse en ambiente de desarrollo.   + Sincronización agendas EFT y Servipag. Se agendarán reuniones con implicados para revisar servicios disponibles. |

**Compromisos - Acuerdos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Acuerdos** | **Responsable** | **Fecha Compromiso** |
| Solicitar a SAP fechas de entregas de evaluaciones | Fábrica | 30/07/2013 |
| Evaluación de seguridad SAP y Banca Móvil Actual | Fábrica | 30/07/2013 |
| Requerimientos de seguridad | Gestión de la Demanda | 30/07/2013 |
| Levantamiento requerimientos COC | Gestión de la Demanda | 30/07/2013 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Próxima reunión** | |
| Fecha | 30 de julio |
| Hora | 17:00 a 18:00 hrs. |
| Lugar | Estado 260, piso 2, sala 2 |
| Agenda |  |